**附件1**

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 资质要求 |
| 第1合同包 | 同时具备：  1.具备独立的法人资格，具备有效的营业执照；  2.具备劳务资质；  3.持有有效的安全生产许可证；  4.高开公司协作单位资源库内GK-9(房建）准入单位。 |

**附录2 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 财务要求 |
| 第1合同包 | 第一种方式  近3年（2020-2022年）每年的营业收入不少于200万元。  第二种方式  由银行出具**（须有银行盖章）**递交申请文件的截止时间前3个月内（2023年5月、2023年6月、2023年7月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于20万元。  **上述两种方式满足其中一种即可，无银行盖章的流水证明按无效投标处理。** |

注：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，其所附资料只需证明其能满足财务最低要求即可。公司成立时间不足三年的提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。

**附录3 资格审查条件(业绩最低要求)**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 业绩要求 |
| 第1合同包 | 申请人近三年须具有不少于1项房屋维修工程或新建工程施工业绩，且单个合同金额或结算金额不低于100万。 |

注：1.申请人应填写近3年(以签订合同时间为准)来承担的类似项目业绩，并提供打印的合同协议书。如无合同协议书，遴选人在对申请人进行业绩审查时将不考虑该项目。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

|  |  |
| --- | --- |
| 合同包 | 信誉要求 |
| 第1合同包 | 不得存在下列情况（信誉最低要求）：  1.处于被责令停业、接管或清算、破产状态；  2.处于被交通运输部或湖北省交通运输主管部门作出禁止进入公路建设市场的处罚且处于有效期内；  3.存在下列不良状况或不良信用记录：  （1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；  （2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；  （3）申请人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；  （4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；  （5）上一年度被列入湖北省高速公路实业开发有限公司考核不合格的协作单位；  （6）近三年度被列入湖北省高速公路实业开发有限公司及上级集团黑名单的协作单位。 |

注：对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图。

**附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **人 员** | **资 格 要 求** | **数量** |
| 第1合同包 |
| 项目负责人 | 房建施工从业年限不低于5年，年龄55周岁以下。 | 1 |
| 安全员 | 持有有效的**建筑施工企业安全C证**，并配合甲方进行安全管理工作。 | 1 |
| 资料员 | 具有工程内业从业经历，能熟练使用电脑办公软件。 | 1 |
| 技术员 | 具有工程现场施工从业经历，有一定协调能力和现场应变能力。 | 1 |
| 施工作业队 | 每个班组至少5人，其中包括1名班组长、1名现场安全协管员。 | 4 |

注：施工班组和人员配备为正常施工配置，如有工程进度要求，各施工队必须无条件的增加施工人员和机具配置；供应商应按遴选文件第八章“申请文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其申请文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

**附录6 资格审查条件(主要设备最低要求)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格、功率及容量** | **单位** | **数量** |
| 第1合同包 |
| 1 | 挖掘机 | 1m³ | 台 | 1 |
| 2 | 自卸汽车 | 10t | 套 | 4 |
| 3 | 洒水车 | 2t | 台 | 1 |
| 4 | 插入式震动棒 | 满足施工要求 | 台 | 2 |
| 5 | 平板震动器 | 满足施工要求 | 台 | 2 |
| 6 | 钢筋套丝机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 7 | 钢筋切断机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 8 | 钢筋弯曲机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 9 | 钢筋调直机 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 10 | 圆盘锯 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 11 | 电锤 | 满足施工要求 | 台 | 1 |
| 12 | 施工照明 | 满足施工要求 | 套 | 15 |

注：供应商应按遴选文件第八章“申请文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其申请文件中填写相关内容、表格，如未按要求填写的，评标委员会在对其投标进行评审时将不予通过。

附件3

**湖北省高速公路实业开发有限公司**

**2023年龙王管理所宿舍楼改建工程协作队伍采购项目**

**申请单位报名登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 遴选文件  接收邮箱 | 申请标段 | 日期 |
|  |  |  |  |  |  |

申请单位名称： (盖章)

联 系 人： (签字)

附件4

确认函

湖北省高速公路实业开发有限公司：

本单位已收悉“湖北省高速公路实业开发有限公司龙王管理所宿舍楼改建工程协作队伍采购项目遴选文件”，经我方仔细研究，现决定 参与（不参与）第 合同包报价，特此回函。

单位名称：

时 间：